

**Ежемесячный отчет о ходе строительства «Жилого дома по ул. Светлогорская 11,15 в Кировском районе г. Перми**

По состоянию 01.06.2016 г. на объекте выполнено:

1. **Чистовые отделочные работы – 100 %**

Ведутся работы по устранению мелких недоделок, уборке.

1. **Внутренние электротехнические работы:**
   1. Сети освещения мест общего пользования – 100 %
   2. Установка электротехнических приборов в квартирах (розетки, выключатели, щитки – 96 %
2. **Внутренние инженерные сети:**
   1. Установка сантехнических приборов – 100 %

**6. Благоустройство территории – 75 %**

**7. Монтаж системы мусороудаления – 100 %**

**8. Устройство вентиляции:**

11.1 автоматизация системы дымоудаления, приточной вентиляции –

99 %

11.2 установка гибких воздуховодов в квартирах с 14-16 этажи – 100 %

**12. Наружные сети:**

12.3 Наружное освещение 100 %

**13. Автоматика пожаротушения - 98 %.**

**14. Устройство входных групп и крылец – 90 %**

Ведется оформление всей необходимой документации для оформления акта ввода в эксплуатацию.